**Участие Шумихинского района в реализации национальных проектов, в государственных программах:**

Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены для реализации следующие национальные проекты:

демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство; международная кооперация и экспорт.

В рамках реализации Указа Президента РФ № 204 в Курганской области разработаны и утверждены ряд региональных проектов, в которых Администрация Шумихинского района является соисполнителем.

Кроме того, муниципальные программы Шумихинского района приведены в соответствие с Указом и региональными проектами в части дополнения программными мероприятиями в рамках реализации национальных проектов.

Система образования Шумихинского района участвует в рамках национального проекта «Образование» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Национальный проект «Образование» включает в себя 8 региональных проектов:

1. Современная школа;
2. Успех каждого ребенка;
3. Поддержка семей, имеющих детей;
4. Цифровая образовательная среда;
5. Учитель будущего;
6. Молодые профессионалы;
7. Новые возможности для каждого;
8. Социальная активность.

В целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, выполняются работы по строительству объекта «Ясли на 80 мест в г. Шумихе Шумихинского района».

Заключен муниципальный контракт от 10.09.2018 г. № 31ЭА/2018 на строительство объекта "Ясли на 80 мест в г. Шумихе Шумихинского района Курганской области" с Подрядчиком ООО «Строй-Гарант».

Согласно Соглашению о предоставлении из бюджета Курганской области бюджету Шумихинского муниципального района в 2018 году иного межбюджетного трансферта на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на финансирование объекта «Ясли на 80 мест в г. Шумихе Шумихинского района» доведены лимиты в сумме 64601,4 тыс. рублей.

За 2018 год освоено 12 776 551,97 рублей, в том числе:

- строительство – 7 792 451 рублей,

- приобретение оборудования - 3 6259 82,97 рублей,

- технологическое присоединение – 1 358 118 рублей.

На 01.10.2019 г. освоено денежных средств на строительстве объекта «Ясли на 80 мест в г. Шумихе Шумихинского района» в сумме 49 758,5 тыс. рублей, что составляет 79,6 % от общей суммы контракта.

На объекте начата работа по вертикальной планировке, выполнены работы по прокладке молнии защиты, контура заземления, работы по прокладке теплотрассы в лотках, выполнены работы по устройству двух подземных резервуаров на 100м3 каждый, септика на 40 м3, жижесборника, наружные сети канализации, водоснабжения, электроснабжения. Внутри здания выполнены работы по устройству перегородок, установке оконных блоков, наружных дверных блоков, по прокладке электропроводки, утеплению полов, ведется монтаж радиаторов отопления, ведутся отделочные работы. Ведутся электромонтажные работы в подвале, благоустройство прилегающей территории.

В соответствии с майским указом Президента России поставлена задача «создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье». Оказание консультативной помощи и поддержки родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста не посещающих дошкольные образовательное учреждения, через консультационные центры МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12», МКДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида», филиал МКДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида» - МКДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида».

В рамках проекта «Современная школа» запланировано средств из регионального бюджета на ремонт и реконструкцию здания школы №3 города Шумихи в размере 5 млн.рублей, местного бюджета - 1 377,5 тыс.рублей.

В рамках реализации национального проекта «Культура» (региональный проект Курганской области «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры») выполняются следующие мероприятия:

- приобретены 11 комплектов звуковой аппаратуры в сельские Дома культуры – на общую сумму 1.000.000. рублей;

- в Шумихинскую школу искусств поставлено фортепиано «Николай Рубинштейн», стоимостью 380,0 тыс. рублей;

- подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли Каменского сельского Дома культуры, которая в настоящее время находится на экспертизе – сметная стоимость ремонта составляет 1468,9 тыс. руб. При получении положительного заключения будет подана заявка на включение в инвестиционную программу Курганской области на 2020 год;

- в целях создания доступа к национальным фильмам в рамках гранта Российского фонда кино оснащен кинозал центра досуга и кино «Родина» г. Шумиха в сумме 5.000.000 рублей. 31 августа 2019 года состоялся первый показ;

- на 2020 год включены в программу приобретения Автоклуба (5 – 6 млн. рублей).

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект Курганской области «Жильё») в Шумихинском районе за 6 месяцев 2019г. построено и введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 4349,7 кв.м жилья (при плане на 2019 год - 7500 кв. м), в том числе:

- индивидуального жилищного строительства - 15 жилых домов, площадью 1788 кв.м;

-введен в эксплуатацию 60-квартирный дом для детей-сирот по адресу: г. Шумиха, ул. Жукова, д.17А, общей площадью 2561,7 кв.м.

Для жилищного строительства предоставлено 33 земельных участка.

(Региональный проект Курганской области «Формирование комфортной городской среды»)

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Шумихи были выполнены все необходимые условия для предоставления субсидий в установленные сроки, а именно: закончены все работы по благоустройству в 2018 году, разработана и утверждена Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского района Курганской области на 2019 - 2024 годы».

Софинансирование муниципальной программы осуществляется из трех источников:

Федерального и областного бюджетов в размере – 6 376 200,00 рублей;

Бюджета города Шумихи в размере - 637 620 рублей;

Все выделенные денежные средства идут на благоустройство двух общественных зон (спортивная и детская зоны) в городском парке.

На данный момент по всем видам работ заключены контракты:

1. город Шумиха, ул. Тутынина, 6 «Городской парк» (детская зона, спортивная зона) (детская площадка) – подрядная организация ИП Чернов А.В. стоимость работ составила - 2864446,15 руб, контракт подписан 15.07.2019 года, работы ведутся;
2. город Шумиха, ул. Тутынина, 6 «Городской парк» (детская зона, спортивная зона) (спортивная площадка) – подрядная организация ООО «Кратос» стоимость работ составила - 832 348 руб, контракт подписан 08.07.2019 года, работы ведутся;
3. город Шумиха, ул. Тутынина, 6 «Городской парк» (детская зона, спортивная зона) (пешеходная дорожка) – подрядная организация ИП Ершов А.А. стоимость работ составила – 2373926 руб, контракт подписан 15.07.2019 года, работы ведутся.

Денежные средства, сэкономленные в ходе торгов, также направлены на благоустройство общественной территории, ул. Тутынина, 6 «Городской парк» (детская зона, спортивная зона) (пешеходная дорожка).

Срок окончания работ по контракту 30 ноября 2019 года.

(Региональный проект Курганской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»)

В рамках программы к переселению запланированы 22 семьи (43 человека). Площадь к сносу составляет 917 кв.м. В рамках реализации программы планируется приобретение квартир для переселенцев в строящемся доме у застройщика в г. Кургане. 18.10.2019 года будет объявлен аукцион на определение застройщика. Аукцион состоится 05.11.2019 г. Определена минимальная площадь квартир, в которые будут переселяться граждане:

1 комнатная квартира – 28 кв.м.

2 комнатная квартира- 44 кв.м.

3 комнатная квартира – 56 кв.м.